## Slide 1: Основные параметры проекта «Название проекта»
ФИО

## Slide 2: Предпосылки проекта
Комментарий (удалить):
Слайд с описанием предпосылок проекта. Для вновь инициируемых проектов. Предварительная информация – обоснование проекта. Почему и зачем реализуется проект: есть возможность снизить …, увеличить …, решить проблему …

## Slide 3: Основные параметры проекта
1) Рост …
2) Победа в …
3) Существенное повышение лояльности …
Предложение для …
- 50 чел.дней работы …
- …
…
Возможность/проблема
Организационные рамки проекта
Функциональные рамки проекта
Взаимосвязанные проекты
Бюджет/сроки/качество
Краткое описание продукта проекта
Комментарий (удалить):
На слайде формулируются основные рамки проекта. Кратко описывается какие проблемы решает проект (или возможности реализует проект). Краткое описание продукта проекта. Результаты оценки бюджета (сколько материальных затрат и объем привлечения сотрудников в проекте). Сроки, Критические требования по качеству. Обязательно указываются организационные и функциональные рамки, а также связанные и зависимые проекты

## Slide 4: Критерии успешности проекта
№ | Критерии успешности | Вес критерия | Плановые показатели |  | 
 |  |  | Минимум | Цель | Максимум
1 | Пример 1. Количество новых … | 50% | 800 | 900 | 1000
2 | Пример 2. Доля уникального …, % | 10% | 8 | 9 | 10
3 | Рост … по …, % | 10% | +5 | +10 | +15
4 | … | … | … | … | …
5 | Оценка удовлетворенности Заказчика (Спонсора) проекта, макс.10 балл. | … | 6-7 | 8-9 | 10
6 |  | … | … | … | …
7 |  | … | … | … | …
8 | Бюджет проекта | … | … | … | …
9 | Сроки проекта | … | … | … | …
Комментарий (удалить):
На слайде формулируются основные критерии успеха проекта или этапов проекта в 2022 году, учитывающих требования к продукту проекта, качеству, срокам, стоимости проекта. Важно оценить в измеряемых показателях. В дальнейшем критерии используются в оценке мотивации команды

## Slide 5: Этапы и работы по проекту
Этап работ | Блок работ /Работа | Ожидаемые результаты | Срок выполнения |  |  | Ответственный
 |  |  | План | Факт | Прогноз | 
1 Этап. Анализ | АВС-анализ … | Определение количества … Определен список … Определена … |  |  |  | 
 | Оптимизация … | Определен … |  |  |  | 
 | Программа работы с … |  |  |  |  | 
2 Этап. Оценка | Оценить структуру … |  |  |  |  | 
 | Разработать модели … |  |  |  |  | 
 | Провести оценку … |  |  |  |  | 
Комментарий (удалить):
В случае, если проект описываем на фазе реализации/завершения, необходимо добавить столбцы «Факт», «Прогноз» (ожидаемый срок выполнения задачи)

## Slide 6: Контрольные точки проекта
№ | Наименование контрольной точки | Срок | Результат/ Документ | Ответственный | Уровень контроля
1 | Пример 1. Паспорт проекта утвержден | 20.05.2022 | Протокол … | Руководитель проекта | Директор
2 | Пример 2. Заключен контракт с … | 30.05.2022 | Подписанный контракт с … | Руководитель … | Директор
3 | … |  |  |  | Спонсор
4 | … |  |  |  | Руководитель проекта
5 | … |  |  |  | 
Комментарий (удалить):
На слайде описываются контрольные точки проекта. Минимальный набор контрольных точек описывает результат каждой фазы/этапа проекта. Дополнительно можно описать контрольные точки достижение которых выполняется смежными подразделениями, внешними контрагентами

## Slide 7: Дорожная карта проекта
май
апрель
июнь
июль
15.04
31.04
11.05
4.05
25.05
янв
фев
март
  Постоянно-действующие активности …
  Фаза 1.
  Подготовка проекта
Этап 2. Оценка
В работе
Предстоящие работы
Завершен
  Фаза 2. Планирование
Этап 4. Запуск согласованной модели
Этап 1. Анализ
Этап 3. Тестирование
1
2
3
4
Согласована модель заказов
Подведены итоги тестирования.
Подведены промежуточные итоги
2022
Утверждены основные параметры проекта
Этап 5. Итоги проекта
Фаза 4.завершение
Фаза3 внедрение
5
Результаты проекта
Комментарий (удалить):
«Дорожная карта» описывает основные фазы (этапы) проекта с отражением контрольных точек (ромбы) и текущим статусом реализации. Вертикальная красная линия – текущая дата, цветовая заливка свидетельствует о состоянии дел по проекту.

## Slide 8: Риски реализации проекта
Наименование риска | Оценка риска проекта | Риск-факторы | Мероприятия по управлению риском | Ответственный, сроки | Значимость риска
Ошибки в технических заданиях на поставку | Задержка 1-2 недели, вероятность средняя | 1. Сжатые сроки 2. «Человеческий» фактор | Подготовить памятку (чек-лист) для самопроверки ТЗ Владельцем полки Выполнять кросс-контроль ТЗ | ФИО,ХХ.ХХ.2022 | 
Допущения и ограничения проекта:
Разработка … за счет бюджета
Для содействия реализации проекта будут …
Комментарий (удалить):
Раздел описывает текущие риски по проекту (3- 4 ключевых риска). Оценку влияния на сроки, стоимость и качество проекта. Основные факторы и мероприятия по минимизации/устранению риска. Цветовая оценка значимости риска зависит от уровня потерь в проекте и оценки возможной вероятности риска. Если рисковое событие вероятнее всего случится, а задержка или ущерб (потери) сопоставимы со стоимостью проекта – обозначаем красным «сфетофором». Важная информация о допущениях и ограничениях проекта приводится ниже или на отдельном слайде

## Slide 9: Открытые вопросы, проблемы, решения
№ | Описание вопроса/проблемы | Мероприятия по решению, ответственный | Срок и статус | Комментарий | Действия в случае отсутствия решения в срок
1 | Не закреплены роли и ответственность за работниками функциональных служб при выполнении мероприятий по проекту | Закрепить роль и ответственность за службами при сокращении потерь | 15.06.2022 | Приказ… | Работа в соответствии с предварительным планом
2 | Не утвержден перечень приоритетных инструментов для предотвращения потерь … | Проработать возможность включения … | 20.06.2022 | Ожидается … | Подготовить план работ по комплексу ИТ-инструментов
 |  | Проработать возможность внедрения … | 20.06.2022 | Ожидается … | 
3 | Отсутствует денежная мотивация … | Подготовить предложения по мотивации … |  |  | 
Комментарий (удалить):
Раздел описывает необходимые решения, которые необходимо принять на уровне Руководства

## Slide 10: Команда проекта:
Имя | Должность | Роль в проекте | Ответственность в проекте
 |  |  | Разработка плана проекта, мониторинг хода исполнения проекта, координация коммуникаций между всеми участниками проекта, Проведение анализа эффективности этапов проекта
 |  |  | Функции руководителя проекта со стороны …
 |  |  | Расчет …
 |  |  | Контроль работы …
 |  |  | Контроль работы …
 |  |  | Автоматизация проекта
Комментарий (удалить):
Описывается фактические роли и ответственность за функциональные зоны проекта

## Slide 11: Мотивация участников проекта
Показатель | Период оценки показателя | Min оценка | план | Max оценка | Комментарий
Критерии успешности проекта | С 01.05.2022-25. 05.2022 | 75% | 100% | 125% | Итоговый % рассчитывается с учетом весов критериев
Мотивационный бонус команды по итогам проекта | С 01.05.2022-25. 05.2022 | … | … балл | … балл | С учетом достижения критериев успешности
Комментарий (удалить):
Слайд с описанием планового бонуса команды проекта по итогам реализации проекта.